| AH MES GOÛTS Prestataire développeur | DEVIS N° AMG-2026-001 |
| --- | --- |

| Date | 26 juillet 2026 | Validité | 30 jours |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Ah Mes Goûts / Gift & Entremets | Devise | Franc CFA (XOF) |
| Prestataire | Développeur / lieu de développement | Délai | 6 à 8 semaines |
| Objet | Réalisation + maintenance à vie | Lieu | Cotonou, Bénin |

Objet

Réalisation complète de la plateforme e-commerce premium Ah Mes Goûts par le prestataire développeur, avec maintenance mensuelle à vie obligatoire après mise en production.

1. Développement — forfait unique

| N° | Lot | Contenu | Montant |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cadrage, architecture et UX/UI | Architecture, UX/UI premium, responsive. | 180 000 FCFA |
| 02 | Boutique publique | Accueil, catalogue, fiches, filtres, stock. | 350 000 FCFA |
| 03 | Panier et checkout | Tunnel multi-étapes, livraison, upsell. | 400 000 FCFA |
| 04 | Commandes, stock et créneaux | API serveur, créneaux, stock après paiement. | 340 000 FCFA |
| 05 | Paiements FeexPay | MTN, Moov, Celtiis, carte, webhook. | 250 000 FCFA |
| 06 | Administration et KDS | Commandes, menus, rôles, Telegram. | 290 000 FCFA |
| 07 | Livraison et portail livreur | Affectation, suivi, client injoignable. | 160 000 FCFA |
| 08 | Base de données et scalabilité | Prisma, migrations, cache, rate limit. | 220 000 FCFA |
| 09 | Recette, déploiement et transfert | Tests, Vercel/Supabase, formation. | 210 000 FCFA |

| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 2 400 000 FCFA |
| --- | --- |
| Maintenance à vie | 75 000 FCFA / mois |

2. Maintenance mensuelle à vie (obligatoire)

Facturée chaque mois à vie dès la fin de la garantie corrective de 30 jours après mise en production.

Corrections de bugs et incidents de production

Mises à jour de sécurité et maintenance technique

Assistance administrateur (WhatsApp / e-mail, heures ouvrables)

Petites évolutions (jusqu’à ~4 h / mois)

Supervision technique et continuité de service

Montant : 75 000 FCFA / mois  ·  soit 900 000 FCFA / an

Conditions de paiement

Acompte développement : 40 % — 960 000 FCFA

Validation intermédiaire : 40 % — 960 000 FCFA

Solde mise en production : 20 % — 480 000 FCFA

Maintenance : 75 000 FCFA / mois à vie, sans date de fin

Retard > 15 jours : suspension possible du support

Non inclus

Commissions FeexPay / Mobile Money / carte

Abonnements Vercel, Supabase, Cloudinary, domaine, e-mail, SMS

Photos / vidéos marketing et nouvelles fonctionnalités majeures

Le développement est un forfait unique. La maintenance est un abonnement mensuel à vie, obligatoire tant que la plateforme reste en exploitation chez le prestataire développeur.

| LE PRESTATAIRE DÉVELOPPEUR | LE CLIENT — BON POUR ACCORD |
| --- | --- |
| Nom, date, signature | Nom, date, signature |